MORGLOW AI

BRIEFING TÉCNICO

Construção do Protótipo Funcional — Projeto MORGLOW AI

| Titular | Rafael Morgado |
| --- | --- |
| Colaborador | Derick Arvenil de Jesus Pereira |
| Documento de referência | Acordo de Confidencialidade e Cessão de Direitos sobre Desenvolvimento (assinado em 18/06/2026, São Roque/SP) |
| Versão da especificação | v4.0 |
| Data deste briefing | 18 de junho de 2026 |

SOBRE ESTE DOCUMENTO Este briefing traduz a especificação funcional do protótipo MORGLOW AI (v4.0) em um guia objetivo para início do desenvolvimento. Ele não substitui o Acordo assinado entre as partes — serve como anexo técnico de apoio à colaboração ali descrita (Cláusula 1ª).

# Sumário

1. Visão do Produto

2. Fluxo Macro de Uso

3. Mapa de Telas

4. Especificação Funcional por Tela

5. Requisito Crítico — Geração de Imagem por IA

6. Modelo de Dados (visão lógica)

7. LGPD e Dados Biométricos

8. Roadmap de Construção em Fases

9. Critérios de Aceite do Protótipo

10. Comunicação e Processo de Trabalho

11. Próximos Passos Imediatos

# 1. Visão do Produto

MORGLOW AI é uma plataforma B2B SaaS para salões de beleza e barbearias. Antes de qualquer corte, coloração ou procedimento estético, o cliente visualiza o resultado simulado por IA sobre sua própria foto — eliminando o principal motivo de hesitação do setor: o medo de se arrepender.

| Problema | 95% das pessoas já evitaram mudar o visual por medo de se arrepender. O setor carece de tecnologia acessível para PMEs de beleza. |
| --- | --- |
| Solução | Simulação hiper-realista personalizada por IA, antes do procedimento, entregue como plataforma dentro do estabelecimento. |
| Modelo | SaaS B2B — assinatura mensal para o estabelecimento. Zero custo ao cliente final. |
| Uso típico | Tablet ou smartphone, operado pelo profissional durante o atendimento. |

IMPORTANTE — NATUREZA DESTE PROTÓTIPO Versões anteriores do guia (até v3.0) usavam imagens de resultado fixas/pré-renderizadas, voltadas a pitch de investidor. A v4.0 — objeto desta colaboração — especifica o protótipo FUNCIONAL: geração de imagem por IA real, para validar o produto com salões de fato.

# 2. Fluxo Macro de Uso

- Profissional acessa o app (login do salão).

- Inicia um atendimento: seleciona ou cadastra o cliente.

- Tela de abertura/onboarding apresenta a proposta de valor (uma vez por sessão, ou só no primeiro acesso).

- Captura facial biométrica: foto do cliente.

- Processamento com IA: análise + geração da primeira simulação.

- Resultado: cliente navega entre estilos e variações, todos gerados pela IA.

- Acesso ao guia técnico (profissional) e ao marketplace de produtos.

- Compartilhamento do resultado e avaliação da experiência.

- Resultado salvo no histórico do salão; sistema pronto para o próximo cliente.

META DE EXPERIÊNCIA Simulação completa em até ~20-30 segundos, do toque em “gerar” até o resultado aparecer na tela — suficiente para não quebrar o ritmo do atendimento.

# 3. Mapa de Telas

| # | Tela | Função no fluxo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login | Acesso do profissional/salão à plataforma. |
| 2 | Dashboard / Início de Atendimento | Seleção ou cadastro do cliente; ponto de partida do atendimento. |
| 3 | Onboarding | Apresentação da proposta de valor (primeiro acesso ou por sessão). |
| 4 | Captura de Foto | Captura biométrica do rosto do cliente. |
| 5 | Processamento IA | Análise da foto e geração da simulação. |
| 6 | Resultado / Estilos | Navegação entre estilos e variações geradas. |
| 7 | Guia Técnico | Instruções de execução para o profissional (ferramentas, técnica). |
| 8 | Marketplace de Produtos | Recomendação de produtos relacionados ao estilo escolhido. |
| 9 | Compartilhamento e Histórico | Envio do resultado ao cliente, avaliação e registro no histórico do salão. |

# 4. Especificação Funcional por Tela

Tela 1 — Login

Objetivo: Autenticar o profissional/salão antes de iniciar qualquer atendimento.

Elementos principais

- Campo de identificação (e-mail ou usuário do salão)

- Campo de senha

- Opção “esqueci minha senha”

- Identidade visual MORGLOW AI (preto/grafite + dourado)

Ações do usuário

- Inserir credenciais e confirmar acesso

- Solicitar recuperação de senha

Regras e validações

- Bloquear acesso após tentativas inválidas sucessivas (sugestão: limite configurável)

- Sessão deve expirar após período de inatividade

Dados envolvidos

Credenciais do salão/profissional (não armazenar senha em texto puro).

Tela 2 — Dashboard / Início de Atendimento

Objetivo: Permitir que o profissional selecione um cliente já cadastrado ou inicie o cadastro de um novo, dando início ao atendimento.

Elementos principais

- Busca de cliente por nome/telefone

- Botão “novo cliente”

- Lista de atendimentos recentes do salão

Ações do usuário

- Buscar cliente existente

- Cadastrar novo cliente (nome, telefone, e-mail opcional)

- Iniciar novo atendimento

Regras e validações

- Campos obrigatórios mínimos para cadastro: nome e telefone

- Não duplicar cliente com mesmo telefone sem confirmação

Dados envolvidos

Nome, telefone, e-mail (opcional) e histórico de atendimentos do cliente.

Tela 3 — Onboarding

Objetivo: Apresentar rapidamente a proposta de valor do MORGLOW AI ao cliente final, antes da captura de foto.

Elementos principais

- Mensagem curta sobre o que vai acontecer (“você vai ver como ficaria antes de cortar”)

- Botão de avançar

Ações do usuário

- Avançar para a captura de foto

Regras e validações

- Exibir apenas no primeiro acesso do cliente ou uma vez por sessão, para não repetir a cada atendimento

Dados envolvidos

Nenhum dado novo coletado nesta tela.

Tela 4 — Captura de Foto

Objetivo: Capturar a foto biométrica do cliente que servirá de base para a simulação por IA.

Elementos principais

- Visualização da câmera em tempo real

- Guia de enquadramento de rosto

- Botão de captura

- Opção de repetir a foto

Ações do usuário

- Posicionar o rosto dentro do guia

- Capturar a foto

- Confirmar ou refazer

Regras e validações

- Validar presença de rosto detectável antes de habilitar o avanço

- Recusar fotos com iluminação muito baixa ou rosto parcialmente fora de quadro, com mensagem clara orientando nova tentativa

Dados envolvidos

Foto facial do cliente (dado biométrico sensível — ver seção 6).

Tela 5 — Processamento IA

Objetivo: Processar a foto capturada e gerar a primeira simulação de estilo.

Elementos principais

- Indicador de carregamento/progresso

- Mensagem de espera amigável

Ações do usuário

- Aguardar (nenhuma ação obrigatória do usuário)

- Cancelar, se o tempo exceder o esperado

Regras e validações

- Meta de tempo: ~20-30 segundos ponta a ponta

- Em caso de falha de geração, retornar mensagem de erro tratada e oferecer nova tentativa, sem travar o fluxo

Dados envolvidos

Foto de entrada; resultado de saída da IA (imagem gerada) associado ao atendimento.

Tela 6 — Resultado / Estilos

Objetivo: Exibir o resultado gerado e permitir que o cliente navegue entre estilos e variações de cor/corte.

Elementos principais

- Imagem de resultado em destaque

- Carrossel/lista de estilos e variações disponíveis

- Indicação do estilo atualmente selecionado

Ações do usuário

- Navegar entre variações geradas

- Selecionar um novo estilo/cor para gerar nova simulação

- Avançar para o guia técnico ou marketplace

Regras e validações

- Gerar de 2 a 4 variações por solicitação (ver seção 5)

- Manter sempre visível a foto original para comparação “antes/depois”

Dados envolvidos

Conjunto de imagens geradas, estilo/cor selecionado, referência ao cliente e ao atendimento.

Tela 7 — Guia Técnico

Objetivo: Orientar o profissional sobre como executar o estilo escolhido (apoio à decisão, não substitui o julgamento técnico do profissional).

Elementos principais

- Nome do estilo selecionado

- Indicação de adequação (formato de rosto / tipo de fio)

- Lista de ferramentas recomendadas (máquina, pente, tesoura etc.)

Ações do usuário

- Consultar ferramentas e técnica recomendadas

- Voltar à tela de resultado

Regras e validações

- Conteúdo é orientativo; não deve ser apresentado como instrução clínica/obrigatória

Dados envolvidos

Catálogo de estilos com metadados técnicos (ferramentas, indicações).

Tela 8 — Marketplace de Produtos

Objetivo: Recomendar produtos relacionados ao estilo/cor escolhido, como complemento de receita para o salão.

Elementos principais

- Lista de produtos recomendados

- Informação básica de cada produto (nome, uso recomendado)

Ações do usuário

- Visualizar produtos recomendados

- Voltar ao fluxo principal

Regras e validações

- Recomendação deve estar associada ao estilo selecionado na tela 6

Dados envolvidos

Catálogo de produtos (pode iniciar estático/curado, com estrutura pronta para integração futura com fornecedores).

Tela 9 — Compartilhamento e Histórico

Objetivo: Permitir o envio do resultado ao cliente, coletar avaliação da experiência e registrar o atendimento no histórico do salão.

Elementos principais

- Botão de compartilhar (ex.: WhatsApp)

- Campo de avaliação simples (ex.: estrelas ou rápido sim/não)

- Confirmação de salvamento no histórico

Ações do usuário

- Compartilhar resultado

- Avaliar a experiência

- Finalizar atendimento

Regras e validações

- Atendimento finalizado deve ficar disponível na lista de histórico do salão (tela 2)

Dados envolvidos

Canal de envio (ex.: número de WhatsApp), avaliação, status final do atendimento.

# 5. Requisito Crítico — Geração de Imagem por IA

Esta é a seção mais sensível do protótipo: é o que diferencia a v4.0 das versões anteriores (com imagens fixas) e é o núcleo da proposta de valor do produto.

## 5.1 Requisitos funcionais

- Preservar a identidade do cliente: rosto, tom de pele e estrutura óssea devem permanecer reconhecíveis — a IA altera apenas cabelo e/ou barba, conforme o estilo selecionado.

- Gerar de 2 a 4 variações por solicitação, para dar sensação de escolha sem sobrecarregar o tempo de espera.

- Tempo de geração dentro da meta de experiência (~20-30 segundos ponta a ponta, incluindo upload e retorno).

- Tratamento de erro: foto de baixa qualidade, rosto não detectado ou iluminação inadequada devem gerar mensagem clara e permitir nova tentativa, sem expor erro técnico ao usuário final.

## 5.2 Escolha de stack de IA

A escolha do modelo/API de geração de imagem fica a critério do Colaborador, como requisito funcional (não preso a fornecedor específico). Como referência de mercado já levantada pelo Titular, modelos com bom desempenho em fotorrealismo de pele e cabelo incluem Flux 2 Pro e Imagen 4 Ultra — mas a decisão final de stack deve considerar custo por imagem, tempo de resposta e viabilidade de fine-tuning futuro.

PONTO DE ALINHAMENTO NECESSÁRIO Antes de iniciar a Fase 2 do roadmap (seção 7), Derick deve validar com Rafael qual fornecedor de IA será usado no protótipo, considerando custo por geração e tempo de resposta real observado em teste.

# 6. Modelo de Dados (visão lógica)

Estrutura mínima sugerida — o Colaborador tem liberdade para adaptar o esquema técnico, desde que as entidades e relações abaixo estejam representadas.

| Entidade | Campos-chave | Observação |
| --- | --- | --- |
| Salão / Profissional | id, nome, e-mail/usuário, senha (hash) | Conta que acessa a plataforma. |
| Cliente | id, nome, telefone, e-mail (opcional), salão_id | Vinculado ao salão que o atende. |
| Atendimento | id, cliente_id, data, status, avaliação | Um registro por sessão de uso. |
| Foto de entrada | id, atendimento_id, arquivo/referência, data_captura | Dado biométrico sensível — ver seção 6. |
| Estilo / Catálogo | id, nome, tipo (corte/cor/barba), indicações, ferramentas recomendadas | Base para o Guia Técnico. |
| Geração (resultado IA) | id, atendimento_id, estilo_id, imagem_gerada, variação_nº | 2 a 4 por solicitação. |
| Produto | id, nome, uso recomendado, estilo(s) relacionado(s) | Base do Marketplace. |

# 7. LGPD e Dados Biométricos

A foto facial do cliente é dado biométrico sensível nos termos da LGPD (Lei nº 13.709/2018). O protótipo deve nascer já considerando, mesmo que de forma simplificada nesta fase:

- Consentimento explícito do cliente final antes da captura da foto.

- Finalidade restrita: a foto e os resultados gerados servem exclusivamente para a simulação dentro do atendimento.

- Retenção limitada: definir prazo de armazenamento (ex.: enquanto o histórico do salão for relevante) e mecanismo de exclusão a pedido do cliente.

- Não compartilhamento da foto/resultado com terceiros sem base legal ou consentimento específico.

- Armazenamento com controle de acesso — evitar exposição pública de fotos/resultados.

NESTA FASE DE PROTÓTIPO Não é necessário um módulo completo de gestão de privacidade. O essencial é: não deixar a captura de foto sem aviso/consentimento, e estruturar o armazenamento de forma que a exclusão futura seja tecnicamente simples.

# 8. Roadmap de Construção em Fases

| Fase | Escopo | Entrega esperada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estrutura base: login, dashboard, captura de foto (com geração ainda mockada) | Fluxo navegável ponta a ponta com dados fictícios. |
| 2 | Integração real de IA na geração de imagem (tela 5 e 6) | Geração funcional com identidade preservada. |
| 3 | Guia técnico e marketplace de produtos | Telas 7 e 8 conectadas ao estilo selecionado. |
| 4 | Compartilhamento, avaliação e histórico | Tela 9 e fechamento do ciclo de atendimento. |
| 5 | Testes com usuários reais (salões parceiros) e ajustes | Versão validada, pronta para demonstração e captação. |

# 9. Critérios de Aceite do Protótipo

- Fluxo completo executável ponta a ponta, das 9 telas, sem travamentos.

- Geração de imagem real funcionando (não mais mock), com identidade do cliente preservada.

- Tempo de resposta da geração dentro da meta (~20-30 segundos).

- Responsivo para uso em tablet/smartphone, ambiente típico de salão.

- Acessível via link único (semelhante ao modelo já usado em demo2026.tiiny.site), para testes com salões parceiros.

# 10. Comunicação e Processo de Trabalho

- Rafael é o ponto único de validação de produto e prioridades.

- Sugestão de repositório de código privado (ex.: GitHub) com Rafael como colaborador/observador.

- Sugestão de checkpoint semanal de alinhamento (mesmo que breve) entre as partes.

- Qualquer decisão de stack técnica deve ser comunicada a Rafael antes da implementação, especialmente a escolha do fornecedor de IA (seção 5.2).

# 11. Próximos Passos Imediatos

- Derick confirma a stack técnica planejada (frontend, backend, hospedagem).

- Configuração do repositório e ambiente de desenvolvimento.

- Alinhamento sobre o fornecedor de IA para geração de imagem (seção 5.2).

- Início da Fase 1 do roadmap (seção 8).

Documento preparado como apoio técnico à colaboração formalizada no Acordo de Confidencialidade e Cessão de Direitos sobre Desenvolvimento, assinado em São Roque/SP em 18/06/2026.